T.C.

EDİRNE VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



**EDİRNE İLİ 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI**

( 15 Ocak 2024 Tarih ve 32430 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **KURUMU** | **PROJENİN ADI** | **PROJENİN YERİ** | **KARAKTERİSTİK** | **İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARİ**  **TL** | **2023 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YATIRIMI**  **TL** |
| ULAŞTIRMA HABERLEŞME | KGM | Gümrük Tesisleri Bağlantı Yolları ve Hudut Kapıları Yoları | Edirne, İstanbul, Kırklareli | 1A Standardında Karayolu (41 km)Bölünmüş Yol(143 Km) | 1991-2027 | 1.120.818.258 | 731.942.495 | 12.000 |
| ULAŞTIRMA HABERLEŞME | KGM | Edirne İli Uzunköprü İçesinde Tarihi Uzunköprü | Edirne | Köprü Onarımı (1,26 km) | 2010-2027 | 255.900.000 | 96.450.711 | 80.000.000 |
| ULAŞTIRMA HABERLEŞME | KGM | İpsala Ayr. Yenikarpuzlu-Enez | Edirne | 1A Standardında Karayolu (39 km) | 2011-2027 | 224.785.884 | 4.284.350 | 1.000 |
| ULAŞTIRMA HABERLEŞME | KGM | (Edirne-Havsa) Ayrımı-Hasköy-Kırklareli | Edirne-Kırklareli | BY BSK (47,50 Km) | 2016-2027 | 7.357.341.244 | 2.787.283.134 | 900.000.000 |
| ULAŞTIRMA HABERLEŞME | TCDD | Halkalı-Kapıkule HızlıTren | Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne | Kontrollük, Müşavirlik, Yüksek Standartlı Demiryolu (153Km) | 2007-2027 | 35.902.184.861 | 19.742.702.077 | 6.400.000.000 |
| EĞİTİM | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Edirne | Etüt- Proje | 2024-2024 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| EĞİTİM | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Derslik ve Merkezi Birimler | Edirne | Eğitim(23.498 Metrekare) | 1993-2026 | 558.500.000 | 0 | 110.000.000 |
| EĞİTİM | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Kampüs Altyapısı | Edirne | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı | 2021-2025 | 37.000.000 | 11.186.000 | 20.000.000 |
| **SEKTÖRÜ** | **KURUMU** | **PROJENİN ADI** | **PROJENİN YERİ** | **KARAKTERİSTİK** | **İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARİ TL** | **2023 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YATIRIMI**  **TL** |
| EĞİTİM | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yayın Alımı | Edirne | Basılı Yayın Alımı, Elektronık Yayın Alımı | 2024-2024 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| EĞİTİM | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Edirne | Bakım Onarım Makine Teçhizat | 2019-2024 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| EĞİTİM | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhtelif İşler | Edirne | Bakım Onarım,BİT,Kesin Hesap,Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Enez Kalei Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi | Edirne | Çevre Düzenlemesi-Restorasyon | 2024-2026 | 125.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Edirne Röl. Ve Ant. Müd. Hiz. Bin. Rest. | Edirne | Restorasyon | 2024-2026 | 22.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Edirne Saat Kulesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesl(İkmal İşi) | Edirne | Restorasyon | 2023-2026 | 140.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Edirne Sokak Sağlıklaştırma | Edirne | Restorasyon | 2024-2026 | 450.000.000 | 0 | 40.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **KURUMU** | **PROJENİN ADI** | | **PROJENİN YERİ** | **KARAKTERİSTİK** | **İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARİ**  **TL** | **2023 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YATIRIMI**  **TL** |
| SAĞLIK | SAĞLIK BAKANLIĞI | Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi | | Edirne | Hastane İnşaatı(200 Yatak,44.322 Metrekare) | 2015-2024 | 694.248.773 | 0 | 605.448.773 |
| SAĞLIK | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi | | Edirne | Hastane İnşaatı(14.536 Metrekare) Makine- Teçhizat | 2016-2026 | 424.437.566 | 52.856.526 | 45.000.000 |
| SAĞLIK | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Muhtelif İşler | | Edirne | Büyük Onarım Makine Teçhizat | 2024-2024 | 54.100.000 | 0 | 54.100.000 |
| SAĞLIK | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Deprem Hastane C Blok Deprem Güçlendirmesi | | Edirne | Büyük Onarım(12.250 Metrekare) | 2024-2026 | 288.381.000 | 0 | 30.000.000 |
| DKH-İKTİSADİ | EMNİYET GENEL MD. | Hizmet Binası İnşaatı | | Düzce, Edirne,istanbul,Konya | Emniyet Binası(5.965 Metrekare, 4 Adet) | 2023-2026 | 268.500.000 | 2.000.000 | 30.000.000 |
| DKH-İKTİSADİ | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Trakya Sınırı Sınır Güvenlik Sistemleri Projesi | | Edirne,Kırklareli | Alet ve Cihazlar,Devriye Yolu(465 Km) Enerji Nakil Hattı(90 Km) İnşaat Bakım narım Panel Çit (15 Km) | 2023-2025 | 1.000.000.000 | 100.000.000 | 890.000.000 |
| **SEKTÖRÜ** | **KURUMU** | | **PROJENİN ADI** | **PROJENİN YERİ** | **KARAKTERİSTİK** | **İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARİ TL** | **2023 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YATIRIMI**  **TL** |
| DKH-İKTİSADİ | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Pilot Çalışması | | Edirne, Kırklareli,Tekirdağ | Danışmanlık,Donanım Uygulama, Yazılım | 2021-2024 | 12.783.000 | 2.783.000 | 10.000.000 |
| DKH-SOSYAL | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | | Edirne | Proje Desteği | 2024-2024 | 13.021.000 | 0 | 13.021.000 |
| DKH-SOSYAL | SGK BAŞKANLIĞI | Keşan Sosyal Güvenlik Merkez Binası Yapımı | | Edirne | Sosyal Givenlik Merkezi(500 Metrekare) | 2020-2025 | 13.850.000 | 0 | 5.540.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Edirne-Enez | | Edirne | Etüt- Proje | 2023-2027 | 9.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Keşan Sulaması Yenileme | | Edirne | Etüt- Proje | 2024-2028 | 9.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Aşağı İpsala(Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü) | | Edirne | Depolama(213,01 hm3), Sulama(29.235ha), Taşkın (975 ha) | 1995-2027 | 6.301.741.080 | 2.543.744.049 | 100.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **KURUMU** | **PROJENİN ADI** | **PROJENİN YERİ** | **KARAKTERİSTİK** | **İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARİ TL** | **2023 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YATIRIMI**  **TL** |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Meriç-Çakmak 1. merhale (1) | Edirne | Depolama(176,26 hm3), Sulama (16.454 ha) | 2007-2027 | 2.775.889.303 | 708.395.627 | 350.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Meriç-Edirne | Edirne | Sulama(7.800 ha) | 2014-2027 | 1.385.831.467 | 228.219.603 | 1.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | İpsala Karaağaç Barajı ve Sulaması | Edirne | Depolama(2,06 hm3), Sulama(1.003 ha), | 2016-2026 | 375.528.155 | 70.558.155 | 125.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Çömlekköy Barajı ve Sulaması | Edirne | Depolama(22,25 hm3), Sulama (5.650 ha) | 2022-2028 | 2.666.600.000 | 0 | 150.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Edirne Keşan Beğendik Mandadere göleti ve sulaması | Edirne | Depolama(0,66 hm3), Sulama (40 ha) | 2023-2027 | 64.315.015 | 0 | 1.000.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Edirne Uzunköprü Sipahi göleti ve sulaması | Edirne | Depolama(0,63 hm3), Sulama (160 ha) | 2023-2027 | 112.395.171 | 0 | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **KURUMU** | **PROJENİN ADI** | **PROJENİN YERİ** | **KARAKTERİSTİK** | **İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **PROJE TUTARİ**  **TL** | **2023 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YATIRIMI**  **TL** |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Meriç-Ergene Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması | Edirne,İstanbul,Kırklareli,Tekirdağ | Etüt- Proje,Müşavirlik | 2024-2026 | 42.702.000 | 0 | 3.600.000 |
| TARIM | DSİ GENEL MÜD. | Meriç Taşkın | Edirne | Drenaj(22.673 ha),Taşkın (49.904 ha),(47 mahalle) | 1964-2027 | 5.637.856.495 | 1.550.405.620 | 249.000.000 |
| TOPLAM: 35 PROJE |  |  |  |  |  | 67.668.912.272 | 28.632.811.347 | 10.355.924.773 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE SAYISI** | **PROJE TUTARI TL** | **2023 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA TL** | **2024 YILI ÖDENEĞİ**  **TL** |
| ULAŞTIRMA HABERLEŞME | 5 | 44.861.030.247 | 23.362.662.767 | 7.380.013.000 |
| EĞİTİM | 6 | 657.702.000 | 11.186.000 | 192.202.000 |
| EĞİTİM-KÜLTÜR | 4 | 737.000.000. | 0 | 118.000.000 |
| SAĞLIK | 4 | 1.461.167.339 | 52.856.526 | 734.548.773 |
| DKH-İKTİSADİ | 3 | 1.281.283.000 | 104.783.000 | 930.000.000 |
| DKH-SOSYAL | 2 | 26.871.000 | 0 | 18.561.000 |
| TARIM | 11 | 19.380.858.686 | 5.101.323.054 | 982.600.000 |
| **TOPLAM** | **35** | **67.668.912.272** | **28.632.811.347** | **10.355.924.773** |